Муниципальное образование

Сельское поселение

“Деревня Колыхманово”

# Юхновский район, Калужской области

##### Сельская Дума

### РЕШЕНИЕ

от 30 апреля 2009 года				                                       	             №  11

Об утверждении муниципальной  целевой

программы «Благоустройство территории

сельского поселения «Деревня Колыхманово»

на 2010-2015годы».

В целях реализации концепции благоустройства территорий муниципальных образований (поселений и городских округов)Калужской области на 2010-2015 годы, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 12.03.2009г №73,в соответствии и Уставом сельского поселения «Деревня Колыхманово» Сельская Дума РЕШИЛА:

- Утвердить муниципальную  целевую программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Деревня Колыхманово» на 2010-2015 гг(приложение №1)

- Настоящее Решение вступает в силу после его принятия.

Глава МО сельское поселение                                                       А.В.Буров.

«Деревня Колыхманово»

Утверждена Решением

Сельской Думы  МОСП

«Деревня Колыхманово»

от 30 апреля 2009г №11.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ДЕРЕВНЯ КОЛЫХМАНОВО» на 2010-2015годы».

1.Паспорт муниципальной целевой программы.

| Наименование программы | Благоустройство территории сельского поселения «деревня Колыхманово» на 2010-2015годы. |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Колыхманово» |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Колыхманово» |
| Дата принятия решения о разработке программы | 30 апреля 2009года |
| Цели программы | Повышение уровня социального обустройства населения |
| Задачи программы | Решение жизненно важных вопросов, имеющихся на данный момент по благоустройству территории |
| Важнейшие целевые показатели | Содержание, ремонт дорожного покрытия, тротуаров, ремонт фасадов, зданий, озеленение, обустройство детской и спортивной площадки, освещение ,содержание кладбищ и воинских захоронений. |
| Сроки реализации | 2010-2015гг. |
| Исполнители мероприятий | Администрация муниципального образования (исполнительно-распорядительный орган)сельское поселение «Деревня Колыхманово» учреждения и предприятия всех форм собственности ,жители поселения. |
| Объемы и источники финансирования | 2010 – 57000 руб. Местный бюджет 2011 – 320400 руб. Местный бюджет 2012 – 613600 руб. Местный бюджет 2013 – 461300 руб. Местный бюджет 2014 – 804500 руб. Местный бюджет 2015 – 905300 руб. Местный бюджет |
| Ожидаемые результаты | Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения «Деревня Колыхманово», улучшение внешнего вида улиц. |
| Органы осуществляющие контроль за ходом реализации Программы. | Сельская Дума МОСП Деревня Колыхманово» управление охраны окружающей среды, административно-технического и экологического контроля территориальный отдел №7 |

РАЗДЕЛ 1 . Проблемы, имеющиеся в области благоустройства территории сельского поселения «Деревня Колыхманово» и их решение  программно-целевым методом.

Планировка территории населенных пунктов сельского поселения «Деревня Колыхманово», благоустройство проезжей части улиц, тротуаров, застройка частного сектора, расположение земельных участков.

На улицах требуется реконструкция дорог и тротуаров. Необходим капитальный ремонт  Колыхмановского СДК, обустройство детских и спортивных площадок.

Испытывается недостаток мусорных контейнеров, особенно в летнее время, когда население увеличивается за счет дачников.

В свете вышеуказанных вопросов разрабатывается данная Программа.

РАЗДЕЛ 2. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве муниципального образования

2.1. Анализ качественного состояния элементов благоустройства.

2.1.1.  Дорожное хозяйство, мосты, улицы и тротуары более 70% находятся в неудовлетворительном состоянии.

2.1.2. Озеленение населенных пунктов составляет к общей площади территорий МО 77%, но необходимо  окультуривание зеленых насаждений в границах населенных пунктов, разбивка аллей скверов и парков.

2.1.3. На территории поселения протекает река Угра, 34 действующих колодцев, из которых 10 в частной собственности.

2.1.4. Улицы населенных пунктов освещают 74 фонарей.

2.1.5. В деревне Колыхманово имеются водопроводные и канализационные сети, требующие капитального ремонта.

2.1.6. Застройка жилых домов в основном частная, жители по мере сил и возможностей благоустраивают прилегающие территории.

2.1.7. Фасады большей части домов находятся в хорошем состоянии, некоторые производственные здания требуют косметического ремонта.

2.1.8. Санитарная очистка производится во время проведения весеннего и осеннего месячников, в санитарный день (пятница).

2.1.9. Воинские захоронения ежегодно благоустраиваются, а именно проводится косметический ремонт, очистка прилегающей территории посадка цветов.

2.2. Привлечение населения к участию в решении проблем благоустройство.

Ежегодно практически все население принимает активное участие в очистке и благоустройстве территории МОСП «Деревня Колыхманово». Организовываются субботники, санитарные дни,  на общественные работы по благоустройству привлекаются через центр занятости подсобные рабочие.

2.3. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений занимающихся благоустройством.

Предприятий, организаций и учреждений занимающихся непосредственно благоустройством на территории поселения нет, но в этих работах согласно плану мероприятий по благоустройству (каждый ежегодно принимается на расширенном заседании комиссии по благоустройству) принимают участия работники предприятий и бюджетных  учреждений. За предприятиями и учреждениями всех форм собственности закреплены территории, являющиеся местами общего пользования.

Раздел 3.Цели и задачи программы.

3.1. Цель программы.

Основными целями программы являются: повышение социального и инженерного обустройства жителей сельского поселения, решение неотложных задач по качеству благоустройства улиц, тротуаров, дворов, улучшение архитектурного облика села.

3.2. Задачи программы.

Основными задачами являются:

- Приведение в качественное состояние элементов внешнего благоустройства.

- Привлечение жителей и юридических лиц к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения.

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства.

Раздел 4  Программные мероприятия.

Задача 1. Приведение в качественное состояние элементов внешнего благоустройства.

| № | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)по годам. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Асфальтирование улицы Солнечная | 2011-2012гг | Администрация МО СП «Деревня Колыхманово |  | 250 Местный бюджет | 250 Местный бюджет |  |  |  |
| 2. | Асфальтирование улицы Центральная | 201-2013гг |  |  |  | 250 Местный бюджет | 250 Местный бюджет |  |  |
| 3 | Асфальтирование улиц Садовая и Цветочная | 2014г |  |  |  |  |  | 500 Местный бюджет |  |
| 4. | Асфальтирование улицы Варшавская | 2015г |  |  |  |  |  |  | 600 Местный бюджет |
| Озеленение, посадка аллей и других мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разбивка парка на 400 деревьев, устройство парковых дорожек, устройство фонтана, устройство освещения парка | 2010-2011 | Администрация МОСП «Деревня Колыхманово | 50 Местный бюджет | 50 Местный бюджет |  |  |  |  |
| 6 | Установка скамеек на ул. Солнечная | 2014-2015 |  |  |  |  |  | 10,0 Местный бюджет | 10.0 Местный бюджет |
| 7 | Устройство детской площадки | 2014-2015 |  |  |  |  |  | 20.0 Местный бюджет | 20. Местный бюджет 0 |
| 8 | Устройство парка на территории сельской администрации посадка 120 деревьев, установка светильников, скамеек. | 2013-2015 |  |  |  |  | 50.0 Местный бюджет | 50.0 Местный бюджет | 50.0 Местный бюджет |
| 9 | Реконструкция озеленения по ул. Центральная | 2011 |  |  | 10,0 Местный бюджет |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция озеленения ул. Солнечная | 2012 |  |  |  | 15,0 Местный бюджет |  |  |  |
| 11 | Реконструкция озеленения ул. Садовая | 2015 |  |  |  |  |  |  | 10,0 Местный бюджет |
| 12 | Реконструкция озеленения ул. Луговая | 2013 |  |  |  |  | 10,0 Местный бюджет |  |  |
| 13 | Реконструкция озеленения д. Кувшиново | 2014г |  |  |  |  |  | 10,0Местный бюджет |  |
| 14 | Реконструкция озеленения д. Подборье | 2012 |  |  |  | 10,0Местный бюджет |  |  |  |
| 15 | Реконструкция д. Мокрое | 2013г |  |  |  |  | 10,0Местный бюджет |  |  |
| 16 | Реконструкция с. Саволенка | 2012 |  |  |  | 10,0Местный бюджет |  |  |  |
| Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт светильников уличного освещения | 2010-2015 | Администрация МОСП «Деревня Колыхманово | 2,0 Местный бюджет | 4,0 Местный бюджет | 6,0 Местный бюджет | 7,0 Местный бюджет | 8,0 Местный бюджет | 8,0 Местный бюджет |
| 18 | Реконструкция освещения | 2013-2015 |  |  |  |  | 60,0 Местный бюджет | 80,0 Местный бюджет | 100,0 Местный бюджет |
| 19 | Телефонизация | 2014-2015 |  |  |  |  |  | 50,0 Местный бюджет | 80,0 Местный бюджет |
| Благоустройство населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Строительство детской площадки | 2012-2014гг | Администрация МОСП «Деревня Колыхманово |  |  | 50,0 Местный бюджет | 50,0 Местный бюджет | 50,0 Местный бюджет |  |
| 21 | Установка в общественных местах скамеек для отдыха и урн. | 2012-2015гг |  |  |  | 15,0 Местный бюджет | 15,0 Местный бюджет | 15,0 Местный бюджет | 15,0 Местный бюджет . |

Задача 2. Привлечение жителей и юридических лиц к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения.

| № | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Организовать и провести смотры-конкурсы «Лучший дом, улица, цветник, подъезд» | Ежегодно | Комиссия по благоустройству, администрация МОСП «Деревня Колыхманово» | 1,0 Местный бюджет | 1,5 Местный бюджет | 2,0 Местный бюджет | 2,5 Местный бюджет | 3,5 Местный бюджет | 4,0 Местный бюджет |
| 2 | Организовать и провести весенние и осенние субботники в рамках проведения «Дней защиты окружающей среды» | Ежегодно | Комиссия по благоустройству, администрация МОСП «Деревня Колыхманово» | 3,0 Местный бюджет | 3,4 Местный бюджет | 3,6 Местный бюджет | 3,8 Местный бюджет | 4,0 Местный бюджет | 4,1 Местный бюджет |
| 3 | Организовать и провести конкурс «За лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному и экологическому содержанию прилегающих территорий» среди населения и юридических лиц | ежегодно | Комиссия по благоустройству, администрация МОСП «Деревня Колыхманово» | 1,0 Местный бюджет | 1,5 Местный бюджет | 2,0 Местный бюджет | 3,0 Местный бюджет | 4,0 Местный бюджет | 4,2 Местный бюджет |

Задача 3. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства.

Закрепить за учреждениями и организациями согласно договору территории общего пользования.

Приглашать принять активное участие в смотрах-конкурсах по благоустройству.

Обратится к руководителям предприятий всех форм собственности с просьбой о выделении техники на весенние и осенние месячники по благоустройству и санитарной очистке территории поселения.

Приглашать руководителей предприятий на заседания комиссии по благоустройству.

Выйти с ходатайством на оказание материальной помощи на проведение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы.

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет различных источников финансирования.

1. Основной источник обеспечения программы – финансирование за счет ресурсов от доходов местного бюджета.

2. Средства самообложения

3. Целевые средства.

4. Инвестиции частных предпринимателей	.

5. Привлечение подсобных рабочих через Центр занятости.

Раздел 6. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации программы является активная деятельность администрации МОСП «Деревня Колыхманово» по выполнению планов доходов местного бюджета, организация и вовлечение индивидуальных предпринимателей в данную программу и планомерная работа по выполнению программы благоустройства.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы.

Оценкой эффективности реализации программы будет являться  улучшение условий проживания населения на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Колыхманово», выполнение наказов населения в среде благоустройства улиц населенных пунктов и дворов домов, повышения степени благоустройства села.

Разработчик программы администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Колыхманово».